ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель ОП ________________ Чистяков Г.А. «____» _____________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

информационной системы «Визуализация химической лаборатории»

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Студент колледжа ВятГУ ________________ Гордеева В.Д. «____» _____________ 20__ г. |  | Преподаватель ________________ Долженкова М.Л. «____» _____________ 20__ г. |

2026

Содержание

Введение	3

1	Термины и определения	4

2	Перечень сокращений	5

3	Основные сведения о разработке	6

3.1	Наименование разработки	6

3.2	Основание для разработки	6

3.3	Цель и задачи	6

3.4	Сведения об участниках разработки	7

3.5	Сроки разработки	7

3.6	Назначение разработки	8

3.6.1	Функциональное назначение	8

3.6.2	Эксплуатационное назначение	8

4	Описание предметной области	9

4.1	Общая характеристика объекта автоматизации	9

4.2	Заинтересованные стороны	9

4.3	Границы системы	10

4.4	Необходимые данные	11

4.5	Обзор аналогов	12

4.6	Основные риски	13

4.7	Этические и правовые ограничения	14

5	Требования к результатам разработки	15

5.1	Принцип работы программы	15

5.2	Сценарии использования	15

5.3	Требования к пользовательскому интерфейсу	19

5.4	Требования к показателям назначения	21

5.5	Требования к функциям	22

5.6	Классификация и формализация требований	23

5.7	Анализ полноты и непротиворечивости требований	33

5.7.1	Проверка полноты по стейкхолдерам	33

5.7.2	Проверка полноты по сценариям использования	33

5.7.3	Проверка на однозначность	35

5.7.4	Проверка на непротиворечивость	35

5.7.5	Требования, подлежащие уточнению	36

5.8	Требования к видам обеспечения	36

5.8.1	Требования к математическому обеспечению	36

5.8.2	Требования к информационному обеспечению	37

5.8.3	Требования к метрологическому обеспечению	38

5.8.4	Требования к техническому обеспечению	38

5.8.5	Требования к программному обеспечению	38

5.8.6	Требования к лингвистическому обеспечению	39

5.9	Требования к надежности	39

5.10	Требования к безопасности	40

5.11	Требования к численности и квалификации персонала	40

5.12	Требования к эксплуатации и обслуживанию	40

5.13	Требования к патентной чистоте	41

5.14	Требования к перспективам развития	41

6	Состав и содержание работ	42

7	Порядок контроля и приемки	44

7.1	Виды и объем испытаний	44

7.2	Общие требования к приемке	45

8	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу в действие	46

9	Требования к документированию	47

10	Источники разработки	48

- Введение

Настоящее техническое задание разработано для курсового проекта по проектированию информационной системы (ИС) «Визуализация химической лаборатории», предназначенной для проведения виртуальных лабораторных работ по химии в режиме реального времени. Документ служит основным руководством для разработки, определяя цели, задачи, перечень функциональных и нефункциональных требований, а также критерии оценки проекта.

Для разработчика техническое задание является исчерпывающим источником требований к функциональности, архитектуре и интерфейсу системы, что обеспечивает четкое понимание задач и направлений работы. Это гарантирует, что конечный программный продукт будет отвечать целям проекта и демонстрировать приобретенные компетенции.

Для преподавателя и приемной комиссии техническое задание представляет собой четкий план проекта и базис для объективной оценки его результатов. Комиссия будет использовать данный документ для проверки соответствия реализованной системы заявленным требованиям, полноты функциональности, корректности проектных решений и готовности проекта к защите.

Техническое задание составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 на основе результатов предварительного анализа продукта. В документ включены сценарии использования системы, формализованный перечень требований с приоритизацией по методу MoSCoW и анализ полноты и непротиворечивости этих требований.

Термины и определения

В настоящем техническом задании используются следующие термины с соответствующими определениями:

стейкхолдер — лицо или группа лиц, заинтересованные в создании и использовании системы;

верификация — проверка соответствия системы заданному требованию с помощью испытания, демонстрации, анализа или инспекции.

Перечень сокращений

В настоящем техническом задании используются следующие сокращения:

ИС — информационная система;

ВХЛ — «Визуализация химической лаборатории»;

ТЗ — техническое задание;

АС — автоматизированная система;

БД — база данных;

СУБД — система управления базами данных;

ПК — персональный компьютер;

ОС — операционная система;

ПО — программное обеспечение;

ПДн — персональные данные;

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;

ФЗ — федеральный закон;

UI — user interface (пользовательский интерфейс);

API — application programming interface (интерфейс программирования приложений);

ORM — object-relational mapping (объектно-реляционное отображение);

HTTP — HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста);

HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure (защищенная версия протокола HTTP);

HTML — HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки);

CSS — Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей);

JS — JavaScript;

JSON — JavaScript Object Notation (текстовый формат обмена данными);

SQL — Structured Query Language (язык структурированных запросов);

PDF — Portable Document Format (формат переносимых документов);

FR — Functional Requirement (функциональное требование);

NFR — Non-Functional Requirement (нефункциональное требование);

CON — Constraint (ограничение);

UC — Use Case (сценарий использования);

StH — Stakeholder (стейкхолдер);

MoSCoW — метод приоритизации требований (Must, Should, Could, Won't have).

Основные сведения о разработке

Данный раздел настоящего технического задания содержит общие сведения о разработке.

Наименование разработки

Полное наименование разрабатываемой информационной системы – «Визуализация химической лаборатории». Краткое наименование – ВХЛ.

Система представляет собой веб-приложение, предназначенное для использования в образовательных организациях (школах, колледжах, вузах) при изучении дисциплин химического цикла.

Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на выполнение этапа «Разработка технического задания», выданное преподавателем, а также результаты предварительного анализа продукта, в которых определены бизнес-проблема, цели системы, перечень стейкхолдеров, границы системы и первичные требования.

Цель и задачи

Целью настоящей работы является разработка информационной системы «Визуализация химической лаборатории» – интерактивной образовательной платформы для проведения виртуальных лабораторных работ по химии в режиме реального времени с участием преподавателя и учеников. Разрабатываемая ИС должна полностью соответствовать техническим требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

В результате внедрения системы должны быть достигнуты следующие измеримые результаты:

повышение доступности практических занятий по химии за счет проведения лабораторных работ в виртуальной среде без использования реальных реактивов и оборудования;

сокращение времени проверки результатов лабораторных работ преподавателем за счет автоматической проверки ответов учеников;

обеспечение индивидуального подхода к каждому ученику через персональные подсказки преподавателя в чате и аналитику прогресса;

повышение безопасности образовательного процесса за счет исключения контакта с опасными химическими веществами;

снижение затрат учебного заведения на закупку и обновление лабораторного оборудования и реактивов.

В ходе выполнения проекта требуется:

провести анализ предметной области и аналогов, сформировать требования к системе;

разработать сценарии использования и формализовать системные требования;

спроектировать архитектуру и структуру базы данных информационной системы;

реализовать ключевые модули системы (управление занятием, каталог реагентов, симуляция реакций, проверка ответов, чат, аналитика успеваемости);

провести тестирование и отладку разработанной системы;

подготовить проектную документацию для защиты;

оформить результаты работы и представить их к защите.

Сведения об участниках разработки

Сведения о заказчике:

−  Долженкова Мария Львовна – преподаватель, курирующий выполнение проекта;

−  Сергеева Елизавета Григорьевна – руководитель образовательной программы.

Исполнителем является студентка ФГБОУ ВО «Вятского государственного университета» (Колледжа ВятГУ), учебной группы ИСПк-404-52-00, Гордеева Валерия Дмитриевна.

Проект выполняется в рамках учебной практики, поэтому отдельное финансирование разработки не предусмотрено. Все используемые программные компоненты должны распространяться на условиях свободных лицензий.

Сроки разработки

В целях удобства и контроля над ходом разработки, перед началом работы мы разделим весь процесс на отдельные этапы и установим для каждого этапа конкретные сроки выполнения. Это позволит эффективно отслеживать прогресс и обеспечивать своевременное завершение проекта.

Начало разработки – 05.09.2026

Готовое техническое задание – 01.10.2026

Готовое решение – 15.11.2026

Готовый к защите комплект документов – 13.12.2026

Завершение разработки – 20.12.2026.

Назначение разработки

В данном разделе рассмотрим функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой информационной системы.

Функциональное назначение

Разрабатываемая информационная система предназначена для автоматизации проведения лабораторных работ по химии в виртуальной среде. Её основными функциями являются:

проведение виртуальных лабораторных работ. Система позволяет ученику смешивать вещества на виртуальном рабочем поле и наблюдать анимированный результат химической реакции;

управление занятием. Преподаватель создает занятие, выдает ученикам реагенты и оборудование, формулирует и отправляет задание, контролирует ход выполнения в реальном времени;

автоматическая проверка результатов. Система сравнивает ответ ученика с эталоном и объясняет причину ошибки;

взаимодействие преподавателя и учеников. В рамках занятия предусмотрен чат для персональных подсказок;

аналитика и отчетность. Система накапливает историю занятий, строит графики успеваемости, определяет слабые места ученика и формирует отчеты о занятиях;

администрирование. Централизованное управление учетными записями пользователей и правами доступа.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования в образовательном процессе следующими категориями пользователей:

преподаватели химии. Для подготовки и проведения занятий, контроля выполнения работ и оценки результатов;

ученики. Для выполнения лабораторных работ в безопасной виртуальной среде и отслеживания собственного прогресса;

администрация учебного заведения. Для управления учетными записями и контроля эффективности использования платформы;

ИТ-администратор школы. Для технической эксплуатации системы, управления доступом и резервного копирования данных.

Описание предметной области

Общая характеристика объекта автоматизации

Проведение лабораторных работ по химии в школах и вузах сопряжено с высокими затратами на оборудование и реактивы, рисками травматизма и отравления, а также с ограниченным временем на подготовку и проведение экспериментов. При дистанционном обучении практическая часть предмета становится практически недоступной.

Особенно остро проблема проявляется при необходимости индивидуальной работы каждого ученика: при ограниченном количестве лабораторных комплектов часть учащихся наблюдает за экспериментом со стороны, не получая практического опыта. Преподаватель при этом не имеет возможности оперативно оценить понимание материала каждым учеником.

Существующие химические симуляторы либо слишком упрощены и не отражают реальных химических процессов, либо сложны для преподавателя в настройке и контроле работы учеников. Поэтому объектом автоматизации является процесс проведения лабораторной работы по химии, включающий подготовку занятия преподавателем, выполнение задания учениками, проверку результатов и анализ успеваемости.

Система является образовательной платформой и не заменяет реальные лабораторные работы, а дополняет их. Она не генерирует официальные сертификаты об образовании и не подменяет преподавателя в принятии итоговых решений об оценке.

Заинтересованные стороны

Для определения требований к системе были выделены заинтересованные стороны (стейкхолдеры), сведения о которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Реестр стейкхолдеров

| Код | Стейкхолдер | Ключевая потребность | Основное опасение |
| --- | --- | --- | --- |
| StH-01 | Преподаватель химии | Быстро подготовить занятие, контролировать ход работы учеников и оценивать результаты | Сложный интерфейс, потеря времени урока при техническом сбое |
| StH-02 | Ученик | Выполнять лабораторные работы, видеть наглядный результат реакции и понимать свои ошибки | Непонятные задания и необъективная автоматическая проверка |
| StH-03 | Администрация учебного заведения | Управлять учетными записями, оценивать эффективность внедрения, получать отчетность | Юридические последствия при утечке персональных данных учеников |
| StH-04 | Родители | Следить за успеваемостью ребенка | Наличие в системе рискованного контента и опасных сценариев |
| StH-05 | ИТ-администратор школы | Управлять доступом, делать резервные копии, видеть состояние системы | Сбои системы во время урока, сложность восстановления данных |

Границы системы

Ключевым архитектурным ограничением является то, что система дополняет реальные лабораторные работы и не заменяет их. Границы системы представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Границы системы

| Входит в систему | Остаётся во внешней среде |
| --- | --- |
| 1) Регистрация и аутентификация пользователей (преподавателей, учеников, администраторов) | 1) Физическое лабораторное оборудование и реальные реактивы |
| 2) Создание и хранение занятий (сценариев лабораторных работ) | 2) Видеосвязь между преподавателем и учениками (Zoom, Skype) |
| 3) Каталог химических веществ, оборудования и реакций | 3) Печатные учебники и методические пособия |
| 4) Выдача реагентов преподавателем ученикам (ограничение видимости) | 4) Система оценивания в электронном журнале (внешняя интеграция) |
| 5) Отображение задания на рабочем поле ученика | 5) Закупка реальных реактивов и оборудования |
| 6) Симуляция химических реакций с визуализацией (цвет, осадок, газ) | 6) Генерация официальных сертификатов и документов об образовании |
| 7) Проверка ответов учеников (по эталону) | 7) Модерация учебного контента на соответствие ФГОС |
| 8) Обратная связь при ошибке (объяснение) | 8) Интеграция с системами видеонаблюдения |
| 9) Чат преподаватель – ученик в рамках занятия | 9) Обмен сообщениями вне контекста конкретного занятия |
| 10) Аналитика прогресса ученика (графики, статистика, слабые места) | 10) Бронирование реального лабораторного оборудования |
| 11) История занятий и успеваемости для преподавателя | 11) Проведение экзаменов и итоговой аттестации |
| 12) Генерация отчетов о занятии (PDF/Excel) | 12) Создание и ведение школьной программы по химии |
| 13) Административная панель управления пользователями | 13) Финансовые операции и биллинг |
|  | 14) Хостинг и инфраструктура (обеспечивается отдельно) |

Необходимые данные

Для работы системы требуются данные, которые вводятся пользователями, поступают от внешних источников или формируются системой в процессе эксплуатации. Источники данных представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные и их источники

| Данные | Источник |
| --- | --- |
| Учетные данные пользователей (ФИО, email, роль, класс/группа, хеш пароля) | Вводятся при регистрации; хранятся в собственной базе данных |
| Каталог химических веществ (название, формула, цвет, свойства, опасность) | Встроенная база данных, наполняется разработчиками и экспертами-химиками |
| Каталог лабораторного оборудования (название, тип, изображение) | Встроенная база данных |
| База химических реакций (реагенты, условия, продукты, тип реакции, визуальные эффекты) | Встроенная база данных и расширение преподавателем |
| Тема, сценарий и задание занятия | Создаётся преподавателем вручную |
| Ответ ученика и результат проверки | Формируется системой при нажатии кнопки «Сдать результат» |
| Объяснение ошибки | Генерируется системой на основе эталона |
| История занятий и успеваемости (попытки, ошибки, оценки) | Формируется системой автоматически при каждом действии ученика |
| Статистика прогресса (графики, средний балл, слабые места) | Агрегируется системой на основе истории выполнения |
| Сообщения в чате преподаватель – ученик | Вводятся пользователями; сохраняются в истории занятия |
| Настройки пользователя (язык, тема оформления) | Указываются пользователем; хранятся в профиле |
| Согласие на обработку персональных данных | Запрашивается явным образом при регистрации |

Обзор аналогов

Перед началом проектирования были рассмотрены существующие решения для виртуального проведения лабораторных работ по химии. Для анализа выбраны три наиболее известных продукта.

1. ChemCollective Virtual Lab – бесплатная виртуальная лаборатория, разработанная в Университете Карнеги – Меллона (США). Ученик переносит реагенты со склада на рабочий стол и смешивает их, а система рассчитывает состав получившегося раствора. Для преподавателей предусмотрены готовые задания и задачи с автоматической проверкой. Плюсы: бесплатное использование, работа в браузере, большая библиотека заданий. Минусы: англоязычный интерфейс, моделируются главным образом водные растворы, нет управления занятием в реальном времени и обратной связи от преподавателя во время работы.

2. PhET Interactive Simulations – набор бесплатных интерактивных симуляций Университета Колорадо в Боулдере (США) по физике, химии и другим предметам. Плюсы: бесплатное использование, наглядность, наличие русскоязычной версии. Минусы: каждая симуляция посвящена отдельной теме, нет выдачи реагентов преподавателем, нет заданий с проверкой и журнала успеваемости учеников.

3. Labster – коммерческая платформа виртуальных лабораторий с трехмерными симуляциями экспериментов. Плюсы: высокая реалистичность, сюжетные сценарии, инструменты для преподавателя. Минусы: платная лицензия, ориентация на зарубежные программы обучения, высокие требования к ресурсам компьютера из-за трехмерной графики, что критично для школ со старым парком техники.

Сравнительная характеристика аналогов и разрабатываемой системы представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Сравнение аналогов и разрабатываемой системы

| Критерий | ChemCollective | PhET | Labster | ВХЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость | Бесплатно | Бесплатно | Платная лицензия | Бесплатно (свободные библиотеки) |
| Русскоязычный интерфейс | Нет | Да | Ограничено | Да |
| Выдача реагентов преподавателем в реальном времени | Нет | Нет | Нет | Да |
| Автоматическая проверка ответа с объяснением ошибки | Частично | Нет | Да | Да |
| Чат преподавателя с учеником во время работы | Нет | Нет | Нет | Да |
| Аналитика успеваемости по темам | Нет | Нет | Частично | Да |
| Требования к ПК | Средние | Низкие | Высокие | Низкие (Celeron, 4 ГБ) |

На основе проведенного анализа сформулированы ключевые требования к проектируемой системе. Система должна обеспечивать единое информационное пространство преподавателя и учеников, работать в веб-браузере без установки дополнительного ПО и предоставлять преподавателю простой контроль над тем, какие реагенты видит каждый ученик. Особое внимание необходимо уделить объяснению ошибок ученика и оперативной обратной связи, а также умеренным требованиям к ресурсам компьютера.

Основные риски

При создании и эксплуатации системы возможны риски, которые могут повлиять на достижение целей проекта. Основные риски и меры по их снижению представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные риски

| Причина | Последствие | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Недостоверность химических реакций в базе (ошибки в формулах, условиях или продуктах) | Ученики усваивают неправильные знания, преподаватели теряют доверие к системе | Проверка каждой реакции каталога по учебнику; возможность исправления записей в каталоге |
| Технический сбой во время урока (падение сервера, потеря соединения) | Срыв занятия, потеря времени, недовольство пользователей | Хранение состояния занятия в БД; восстановление состояния после разрыва соединения |
| Низкая производительность на слабых устройствах старых компьютеров в школах | Невозможность использования в учреждениях с устаревшей техникой | Легкая двумерная анимация на CSS и Canvas, отказ от трехмерной графики |
| Некорректная автоматическая проверка ответов (ошибки в эталонных ответах или алгоритме) | Необъективная оценка знаний, демотивация учеников, конфликты с преподавателями | Итоговую оценку выставляет преподаватель; эталоны проверяются до публикации занятия |
| Сопротивление преподавателей внедрению из-за сложности интерфейса | Низкое использование системы, недостижение образовательных целей | Простой интерфейс с переносом элементов мышью; краткая инструкция пользователя |
| Утечка персональных данных учеников при компрометации базы данных | Юридические последствия по 152-ФЗ, репутационный ущерб | Хранение паролей в виде хеша, разграничение доступа, защищенное соединение HTTPS |

Этические и правовые ограничения

Система обрабатывает чувствительные данные двух видов: персональные данные пользователей (ФИО, email, класс) и учебные данные (результаты выполнения заданий, прогресс, история ошибок). В совокупности эти данные позволяют составить полный профиль успеваемости ученика.

Потенциальным вредом является возможность дискриминации учеников на основе их результатов или некорректной автоматической проверки ответов. Преподаватель остаётся ответственным за итоговую оценку, система предоставляет лишь рекомендательный инструмент.

Правовые ограничения, применимые к системе:

обязательное получение согласия родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних учеников до начала использования системы;

соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) для использования в образовательном процессе;

обеспечение права пользователя на доступ к своим данным, их изменение и удаление по запросу;

ограничение доступа к результатам других учеников (каждый видит только свои результаты).

Требования к результатам разработки

Принцип работы программы

Разрабатываемая информационная система представляет собой централизованное веб-ориентированное решение, предназначенное для проведения виртуальных лабораторных работ по химии. Архитектурно система состоит из трех основных компонентов: клиентской части в виде веб-интерфейса, который работает в браузере и разделен по ролям пользователей, серверной части, реализованной на языке Python с использованием микрофреймворка Flask, и реляционной базы данных для хранения информации о пользователях, каталогах, занятиях и результатах. Обмен изменениями между преподавателем и учениками в реальном времени организуется по технологии WebSocket.

Основной рабочий цикл системы организован с учетом двух ключевых ролей пользователей. Для преподавателя процесс начинается с авторизации и создания занятия: он выбирает тему, получает рекомендованный набор реагентов и переносит необходимые вещества и оборудование из общей библиотеки в зону «Доступно ученикам». После этого преподаватель пишет задание и отправляет его всем ученикам одновременно. Во время занятия он видит статус каждого ученика (выполняет, сдал, ошибка), получает уведомления об ошибках и при необходимости дает персональные подсказки в чате.

Ученик после авторизации подключается к занятию и видит на своем рабочем поле только те реагенты, которые выдал преподаватель, а также текст задания. Он переносит вещества в виртуальную ёмкость, наблюдает анимированную реакцию (изменение цвета, выделение газа, образование осадка), вводит ответ и нажимает «Сдать результат». Система сравнивает ответ с эталоном, показывает результат и при ошибке выводит объяснение. Все действия сохраняются в истории, на основе которой строятся графики успеваемости и отчеты.

Для администратора предусмотрен отдельный раздел управления учетными записями преподавателей и учеников. Ключевыми особенностями работы системы являются выдача реагентов только преподавателем, ограничение видимости результатов (каждый ученик видит только свои), синхронизация состояния занятия не более чем за 2 секунды, а также автоматическая проверка ответов, итоговое решение по которой всегда остается за преподавателем.

Сценарии использования

На основе описания проекта и реестра стейкхолдеров (таблица 1) разработаны пять сценариев использования системы. Каждый сценарий содержит идентификатор и наименование, основного актора, предусловие, основной поток событий, альтернативные потоки, постусловие и специальные требования. Сценарии представлены в таблицах 6–10.

Таблица 6 – Сценарий использования UC-01 «Подготовка и запуск лабораторного занятия»

| Идентификатор | UC-01 |
| --- | --- |
| Наименование | Подготовка и запуск лабораторного занятия |
| Основной актор | Преподаватель химии |
| Предусловие | Преподаватель авторизован в системе; в каталоге есть вещества и оборудование; ученики зарегистрированы и входят в группу. |
| Основной поток событий | 1. Преподаватель выбирает пункт «Создать занятие» и указывает тему и группу. 2. Система предлагает рекомендованный набор реагентов и оборудования для выбранной темы. 3. Преподаватель переносит нужные реагенты и оборудование из общей библиотеки в зону «Доступно ученикам». 4. Система отображает выданные реагенты и оборудование на рабочих полях подключенных учеников. 5. Преподаватель вводит текст задания и нажимает «Отправить всем». 6. Система отображает задание у всех подключенных учеников, а преподавателю показывает список учеников со статусами. |
| Альтернативные потоки | 2а. Преподаватель отклоняет рекомендованный набор и формирует собственный вручную. 4а. Ученик еще не подключился к занятию: реагенты и задание отображаются у него сразу после подключения. 5а. Текст задания пустой: система блокирует отправку и выводит сообщение о необходимости заполнить поле. |
| Постусловие | Занятие находится в статусе «идет»; ученики видят выданные реагенты и задание; занятие сохранено в истории. |
| Специальные требования | Реагенты появляются у учеников не позднее 1 с, задание – не позднее 2 с; размер шрифта задания не менее 16 пунктов. |

Таблица 7 – Сценарий использования UC-02 «Выполнение лабораторной работы учеником»

| Идентификатор | UC-02 |
| --- | --- |
| Наименование | Выполнение лабораторной работы учеником |
| Основной актор | Ученик |
| Предусловие | Ученик авторизован и подключен к занятию; преподаватель выдал реагенты и отправил задание. |
| Основной поток событий | 1. Ученик читает задание на рабочем поле. 2. Ученик выбирает выданный реагент и переносит его в виртуальную ёмкость. 3. Ученик переносит в ту же ёмкость второй реагент. 4. Система определяет реакцию по каталогу и показывает анимацию (изменение цвета, осадок, газ). 5. Ученик вводит ответ в специальное поле и нажимает «Сдать результат». 6. Система сравнивает ответ с эталоном и выводит результат «верно» или «неверно». 7. Система сохраняет результат в истории и обновляет статус ученика на экране преподавателя. |
| Альтернативные потоки | 4а. Реакция между выбранными веществами не протекает или отсутствует в каталоге: система выводит сообщение и предлагает очистить ёмкость. 5а. Поле ответа пустое: система блокирует отправку и выводит сообщение. 6а. Ответ неверный: система выводит объяснение ошибки (не более 300 символов), присваивает статус «ошибка» и разрешает повторную попытку. *а. Соединение потеряно: при восстановлении в течение 30 с система возвращает ученика к последнему состоянию без потери данных. |
| Постусловие | Результат попытки сохранен; статус ученика («сдал» или «ошибка») отображается у преподавателя. |
| Специальные требования | Результат проверки отображается не позднее 3 с; ученик видит только выданные реагенты. |

Таблица 8 – Сценарий использования UC-03 «Индивидуальная помощь ученику в чате»

| Идентификатор | UC-03 |
| --- | --- |
| Наименование | Индивидуальная помощь ученику в чате |
| Основной актор | Преподаватель химии (дополнительный актор – ученик) |
| Предусловие | Занятие идет; ученик допустил ошибку или запросил подсказку. |
| Основной поток событий | 1. Система показывает преподавателю уведомление об ошибке ученика или запросе подсказки. 2. Преподаватель нажимает на уведомление и открывает чат с этим учеником. 3. Система выводит последний ответ ученика и историю переписки. 4. Преподаватель вводит текст подсказки и отправляет сообщение. 5. Система доставляет сообщение ученику. 6. Ученик читает подсказку, корректирует действия и повторно сдает результат. 7. Система обновляет статус ученика на экране преподавателя. |
| Альтернативные потоки | 2а. Одновременно поступило несколько уведомлений: система выстраивает их по времени, преподаватель открывает любое из них. 5а. Ученик временно отключен: сообщение сохраняется и доставляется при восстановлении соединения. 6а. Ученик отвечает в чате вопросом: диалог продолжается до получения нужной помощи. |
| Постусловие | Переписка сохранена в истории занятия; статус ученика актуален. |
| Специальные требования | Сообщение доставляется не позднее 2 с; уведомление появляется не позднее 2 с после события. |

Таблица 9 – Сценарий использования UC-04 «Формирование отчета о занятии и просмотр успеваемости»

| Идентификатор | UC-04 |
| --- | --- |
| Наименование | Формирование отчета о занятии и просмотр успеваемости |
| Основной актор | Преподаватель химии |
| Предусловие | Преподаватель авторизован; в истории есть хотя бы одно завершенное занятие. |
| Основной поток событий | 1. Преподаватель открывает раздел «История занятий». 2. Система выводит список занятий преподавателя. 3. Преподаватель выбирает нужное занятие. 4. Система показывает сводку: кто выполнил, кто ошибся, средний балл. 5. Преподаватель нажимает «Сформировать отчет» и выбирает формат PDF или Excel. 6. Система формирует файл и предлагает его скачать. 7. Преподаватель открывает карточку ученика и просматривает график успеваемости и слабые места. |
| Альтернативные потоки | 2а. Завершенных занятий нет: система выводит сообщение об отсутствии данных. 4а. Ученик не участвовал в занятии: в сводке он отмечается как «не участвовал». 6а. Ошибка формирования файла: система выводит сообщение и предлагает повторить операцию. |
| Постусловие | Отчет сформирован и сохранен на компьютере преподавателя; история занятий не изменена. |
| Специальные требования | Формирование отчета занимает не более 10 с; преподаватель видит только своих учеников. |

Таблица 10 – Сценарий использования UC-05 «Администрирование учетных записей»

| Идентификатор | UC-05 |
| --- | --- |
| Наименование | Администрирование учетных записей |
| Основной актор | Администратор (ИТ-администратор школы) |
| Предусловие | Администратор авторизован в системе. |
| Основной поток событий | 1. Администратор открывает раздел «Пользователи». 2. Система выводит список учетных записей с ролями и статусами. 3. Администратор нажимает «Добавить» и вводит ФИО, email, роль и группу пользователя. 4. Система проверяет уникальность email и корректность данных и создает учетную запись. 5. Администратор выбирает пользователя и нажимает «Заблокировать». 6. Система блокирует учетную запись и завершает активные сеансы пользователя. 7. При необходимости администратор нажимает «Восстановить», и система возвращает доступ. |
| Альтернативные потоки | 4а. Email уже используется: система отклоняет создание и выводит сообщение об ошибке. 4б. Для несовершеннолетнего ученика не получено согласие родителей: запись создается со статусом «ожидает согласия», вход запрещен. 6а. Пользователь ведет занятие: система предупреждает администратора и блокирует запись после подтверждения. |
| Постусловие | Список учетных записей актуален; заблокированный пользователь не имеет доступа к системе. |
| Специальные требования | Пароли хранятся в виде хеша; все действия администратора фиксируются в журнале. |

Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользовательский интерфейс системы должен быть выполнен в виде веб-страниц, которые открываются в браузере. Интерфейс должен быть простым и понятным, чтобы преподаватель мог освоить его без специального обучения. Основные требования к интерфейсу:

основные действия преподавателя (выдача реагентов, отправка задания) выполняются перетаскиванием мышью и нажатием одной кнопки;

интерфейс ученика содержит только выданные реагенты, задание, рабочее поле, поле ответа и чат;

размер шрифта задания не менее 16 пунктов, основного текста – не менее 14 пунктов;

результат проверки и объяснение ошибки выводятся рядом с полем ответа и выделяются цветом (зеленый – верно, красный – неверно);

язык интерфейса – русский, тема оформления выбирается пользователем;

интерфейс корректно отображается при разрешении экрана не менее 1280×720 пикселей.

Визуальное представление окна авторизации пользователя показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прототип экранной формы окна авторизации

На рисунке 2 изображен прототип рабочего окна преподавателя. Слева расположена библиотека реагентов и оборудования, в центре – зона «Доступно ученикам» и поле для ввода задания, справа – список учеников со статусами и чат для персональных подсказок.

Рисунок 2 – Прототип экранной формы рабочего окна преподавателя

Рабочее окно ученика показано на рисунке 3. В нем отображаются выданные реагенты, задание, поле ответа, виртуальная ёмкость с анимацией реакции, результат проверки с пояснением и чат с преподавателем.

Рисунок 3 – Прототип экранной формы рабочего окна ученика

На рисунке 4 представлен прототип личного кабинета ученика, в котором отображаются график динамики правильных и неправильных ответов по темам, список слабых мест и итоговые показатели.

Рисунок 4 – Прототип экранной формы личного кабинета ученика

Требования к показателям назначения

Показатели назначения системы определяют масштаб и скорость ее работы. Система должна обеспечивать:

одновременную работу не менее 5 занятий по 30 учеников в каждом (NFR-03);

синхронизацию состояния занятия между участниками не более чем за 2 секунды (FR-21, NFR-01);

вывод результата проверки ответа не более чем за 3 секунды (FR-15);

появление выданного реагента на рабочем поле ученика не более чем за 1 секунду (FR-08);

хранение истории занятий и результатов не менее 12 месяцев (FR-23).

Требования к функциям

Система должна выполнять функции, объединенные в следующие группы. Полный перечень функциональных требований с идентификаторами, приоритетами и критериями проверки приведен в подразделе 5.6.

управление пользователями: регистрация, аутентификация, разграничение ролей, блокировка и восстановление учетных записей, выгрузка и удаление персональных данных (FR-01 – FR-04);

подготовка занятия: создание занятия, рекомендация набора реагентов, ведение каталогов веществ, оборудования и реакций (FR-05 – FR-07);

выдача реагентов и заданий: выдача реагентов преподавателем, ограничение видимости, отправка и отображение задания (FR-08 – FR-11);

выполнение лабораторной работы: смешивание веществ, симуляция реакции с визуализацией, обработка отсутствующей реакции (FR-12 – FR-14);

проверка результатов: проверка ответа по эталону и объяснение ошибки (FR-15, FR-16);

контроль и взаимодействие: мониторинг статусов, уведомления об ошибках, чат, запрос подсказки (FR-17 – FR-20);

синхронизация: обмен состоянием занятия в реальном времени и восстановление состояния после разрыва соединения (FR-21, FR-22);

история и аналитика: хранение истории, графики успеваемости, отчеты, статистика использования (FR-23 – FR-26);

вспомогательные функции: настройки пользователя и панель состояния системы (FR-27, FR-30).

Классификация и формализация требований

Системные требования разделены на функциональные (FR), нефункциональные (NFR) и ограничения (CON). Нумерация требований сквозная в пределах каждого типа. Каждое требование описано набором атрибутов: идентификатор, тип, категория (для нефункциональных), наименование, формулировка, источник, обоснование, приоритет и критерий верификации. Приоритет назначен по методу MoSCoW: Must Have – обязательно к реализации в данной итерации, Should Have – важно, но реализуемо во второй итерации, Could Have – желательно при наличии ресурсов, Won't Have – исключено из текущего объема работ. В качестве источника указан идентификатор стейкхолдера (таблица 1) или нормативный документ.

Таблица 11 – Функциональные требования

| Идентификатор | Тип | Наименование | Формулировка | Источник | Обоснование | Приоритет | Критерий верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Функциональное | Регистрация пользователей | Система должна регистрировать пользователей с указанием ФИО, email, роли, класса или группы и обязательной отметки о согласии на обработку персональных данных. | StH-03 | Выполнение требований 152-ФЗ и подготовка учетных данных для входа | Must Have | Испытание: без отметки о согласии регистрация не завершается; при заполнении всех полей запись создается в БД не более чем за 2 с. |
| FR-02 | Функциональное | Аутентификация и разграничение ролей | Система должна аутентифицировать пользователя по email и паролю и предоставлять доступ к функциям только в соответствии с его ролью (преподаватель, ученик, администратор). | StH-03, StH-05 | Защита данных и исключение доступа ученика к функциям преподавателя | Must Have | Испытание: не менее 10 тестовых обращений к чужим ролевым разделам, 100 % обращений отклонены (код ответа 403). |
| FR-03 | Функциональное | Управление учетными записями | Система должна позволять администратору через веб-интерфейс добавлять, блокировать и восстанавливать учетные записи преподавателей и учеников. | StH-03, StH-05 | Централизованное управление доступом пользователей | Must Have | Демонстрация: заблокированный пользователь не может войти в систему; после восстановления вход выполняется успешно. |
| FR-04 | Функциональное | Выгрузка и удаление персональных данных | Система должна позволять администратору по запросу пользователя выгрузить его персональные данные и удалить их с обезличиванием учебных результатов. | StH-03, 152-ФЗ | Соблюдение права субъекта ПДн на доступ и удаление данных | Should Have | Демонстрация: после удаления в БД отсутствуют ФИО и email пользователя, а результаты заданий сохранены без привязки к личности. |
| FR-05 | Функциональное | Создание занятия | Система должна позволять преподавателю создавать занятие с указанием темы, группы учеников и текста задания. | StH-01 | Основа для проведения виртуальной лабораторной работы | Must Have | Демонстрация: созданное занятие отображается в списке занятий преподавателя и сохраняется в БД. |
| FR-06 | Функциональное | Рекомендация набора реагентов по теме | Система должна предлагать преподавателю рекомендованный набор реагентов и оборудования после выбора темы занятия. | StH-01 | Экономия времени преподавателя на подготовку занятия | Should Have | Демонстрация: для каждой из трех проверяемых тем предлагается набор не менее чем из 3 реагентов и 1 единицы оборудования. |
| FR-07 | Функциональное | Ведение каталогов | Система должна хранить и отображать каталог веществ (название, формула, цвет, свойства, класс опасности), каталог оборудования и каталог химических реакций. | StH-01, StH-02 | Источник данных для выдачи реагентов и симуляции реакций | Must Have | Инспекция: в каталоге не менее 15 веществ, 4 единиц оборудования и 10 реакций, все записи заполнены полностью. |
| FR-08 | Функциональное | Выдача реагентов ученикам | Система должна позволять преподавателю переносить реагенты и оборудование из общей библиотеки в зону «Доступно ученикам» перетаскиванием мышью. | StH-01 | Контроль преподавателя над тем, что видят ученики | Must Have | Испытание: выбранный реагент появляется на рабочем поле ученика не позднее чем через 1 с после выдачи. |
| FR-09 | Функциональное | Ограничение видимости реагентов | Система должна отображать на рабочем поле ученика только те реагенты и оборудование, которые выдал преподаватель, и не допускать использования остальных. | StH-02, StH-04 | Исключение отвлекающих и рискованных элементов | Must Have | Испытание: при 100 % проверочных попыток использовать невыданное вещество (в том числе прямым запросом к серверу) система отклоняет действие. |
| FR-10 | Функциональное | Отправка задания | Система должна позволять преподавателю отправлять текстовое задание всем ученикам занятия одновременно. | StH-01 | Единая инструкция для всех учеников | Must Have | Испытание: текст задания появляется у всех подключенных учеников не позднее чем через 2 с после отправки. |
| FR-11 | Функциональное | Отображение задания | Система должна отображать ученику текст задания на рабочем поле шрифтом размером не менее 16 пунктов. | StH-02 | Понятная формулировка задания без догадок со стороны ученика | Must Have | Инспекция: размер шрифта текста задания в интерфейсе не менее 16 пунктов на разрешении 1280×720. |
| FR-12 | Функциональное | Виртуальное смешивание веществ | Система должна позволять ученику переносить выданные вещества в виртуальную ёмкость и смешивать их на рабочем поле. | StH-02 | Получение практических навыков в безопасной среде | Must Have | Демонстрация: ученик добавляет в ёмкость не менее двух выданных веществ; система запоминает состав ёмкости. |
| FR-13 | Функциональное | Симуляция реакции с визуализацией | Система должна отображать результат реакции анимацией (изменение цвета, выделение газа, образование осадка) в соответствии с данными каталога реакций. | StH-02, StH-04 | Наглядное понимание того, как реакция выглядит в реальности | Must Have | Испытание с участием эксперта: результат соответствует химической формуле в 100 % из не менее чем 10 проверенных реакций. |
| FR-14 | Функциональное | Обработка отсутствующей реакции | Система должна сообщать ученику, что реакция между выбранными веществами не протекает или отсутствует в каталоге, и предлагать очистить ёмкость. | StH-02 | Корректное поведение системы при любом сочетании веществ | Should Have | Испытание: для 5 сочетаний веществ, отсутствующих в каталоге, выводится сообщение и не возникает ошибок сервера. |
| FR-15 | Функциональное | Проверка ответа ученика | Система должна принимать ответ ученика по нажатию кнопки «Сдать результат», сравнивать его с эталоном и выводить предварительный результат «верно» или «неверно». | StH-01, StH-02 | Сокращение времени проверки и мгновенная обратная связь | Must Have | Испытание: результат проверки отображается на экране ученика не позднее чем через 3 с после отправки ответа. |
| FR-16 | Функциональное | Объяснение ошибки | Система должна выводить при неверном ответе текст объяснения объемом не более 300 символов с указанием правильного ответа или алгоритма решения. | StH-02 | Обучение на собственных ошибках | Must Have | Инспекция: для каждого задания каталога объяснение содержит правильный ответ или алгоритм и не превышает 300 символов. |
| FR-17 | Функциональное | Мониторинг статусов учеников | Система должна отображать преподавателю статус каждого ученика занятия («выполняет», «сдал», «ошибка») в режиме реального времени. | StH-01 | Оценка общего прогресса группы | Must Have | Испытание: изменение статуса ученика отображается на экране преподавателя не позднее чем через 2 с. |
| FR-18 | Функциональное | Уведомление об ошибке ученика | Система должна уведомлять преподавателя об ошибочном ответе ученика и позволять одним нажатием перейти к чату с этим учеником. | StH-01 | Оперативная индивидуальная помощь | Should Have | Демонстрация: после неверного ответа уведомление появляется у преподавателя не позднее чем через 2 с, переход в чат выполняется за одно нажатие. |
| FR-19 | Функциональное | Чат преподаватель – ученик | Система должна обеспечивать обмен текстовыми сообщениями между преподавателем и учеником в рамках занятия и сохранять историю переписки. | StH-01, StH-02 | Персональные подсказки без остановки занятия | Should Have | Испытание: сообщение доставляется собеседнику не позднее чем через 2 с; после перезагрузки страницы история сохраняется. |
| FR-20 | Функциональное | Запрос подсказки | Система должна позволять ученику отправить преподавателю запрос подсказки одним нажатием кнопки. | StH-02 | Помощь ученику, не уверенному в своих действиях | Should Have | Демонстрация: после нажатия кнопки у преподавателя появляется уведомление с именем ученика. |
| FR-21 | Функциональное | Синхронизация состояния занятия | Система должна синхронизировать состояние занятия между преподавателем и учениками в режиме реального времени. | StH-01, StH-02 | Единое информационное пространство участников занятия | Must Have | Испытание: изменения преподавателя (выдача реагентов, отправка задания) отображаются у учеников не позднее чем через 2 с при стабильном соединении. |
| FR-22 | Функциональное | Восстановление состояния после разрыва | Система должна восстанавливать состояние занятия для ученика при восстановлении соединения в течение 30 секунд без потери внесенных изменений. | StH-01, StH-05 | Снижение последствий кратковременных сбоев сети на уроке | Should Have | Испытание: после отключения сети на 20 с и повторного подключения ученик получает актуальные задание и состав ёмкости. |
| FR-23 | Функциональное | История занятий и результатов | Система должна сохранять историю занятий, попыток, ошибок и оценок и предоставлять преподавателю и ученику доступ к ней в любое время. | StH-01, StH-02 | Отслеживание динамики обучения | Must Have | Демонстрация: записи всех занятий за последние 12 месяцев доступны в истории; ученик видит только собственные записи. |
| FR-24 | Функциональное | Аналитика успеваемости | Система должна строить график динамики правильных и неправильных ответов ученика по темам и определять не менее трех слабых мест по частоте ошибок. | StH-01, StH-02 | Индивидуальный подход и понимание, над чем нужно работать | Must Have | Демонстрация: на тестовых данных график отображается по всем темам, список слабых мест содержит не менее 3 тем. |
| FR-25 | Функциональное | Отчет о занятии | Система должна формировать по нажатию одной кнопки отчет о занятии (кто выполнил, кто ошибся, средний балл) в формате PDF или Excel. | StH-01, StH-03 | Предоставление данных администрации без ручной обработки | Should Have | Демонстрация: файл отчета формируется не более чем за 10 с и содержит данные всех участников занятия. |
| FR-26 | Функциональное | Статистика использования платформы | Система должна отображать администрации статистику использования платформы по классам и преподавателям. | StH-03 | Оценка эффективности внедрения системы | Could Have | Демонстрация: страница статистики показывает число проведенных занятий и активных пользователей по каждому классу. |
| FR-27 | Функциональное | Настройки пользователя | Система должна позволять пользователю выбрать язык и тему оформления интерфейса и сохранять выбор в профиле. | StH-02 | Удобство работы пользователя | Could Have | Демонстрация: выбранная тема оформления сохраняется после повторного входа. |
| FR-28 | Функциональное | Отчет для родителей | Система должна формировать еженедельный отчет об успеваемости ученика и передавать его родителям через мобильное приложение. | StH-04 | Контроль родителей за успеваемостью ребенка | Won't Have | В текущий объем работ не входит; требование подлежит уточнению (см. подраздел 5.7). |
| FR-29 | Функциональное | Интеграция с электронным журналом | Система должна автоматически передавать оценки учеников во внешний электронный журнал. | StH-03 | Исключение ручного переноса оценок | Won't Have | В текущий объем работ не входит; требование подлежит уточнению (см. подраздел 5.7). |
| FR-30 | Функциональное | Панель состояния системы | Система должна отображать ИТ-администратору панель состояния системы: количество активных сеансов, число ошибок за сутки и среднее время отклика. | StH-05 | Своевременное выявление и устранение неисправностей | Could Have | Демонстрация: панель отображает три указанных показателя, значения обновляются не реже одного раза в минуту. |

Таблица 12 – Нефункциональные требования

| Идентификатор | Тип | Категория | Наименование | Формулировка | Источник | Обоснование | Приоритет | Критерий верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Нефункциональное | Производительность | Задержка синхронизации | Система должна доставлять изменения состояния занятия всем участникам не более чем за 2 с при 30 одновременно подключенных учениках. | StH-01, StH-02 | Единый темп работы преподавателя и учеников | Must Have | Испытание: нагрузочный тест с 30 подключениями, время доставки не более 2 с в 95 % замеров. |
| NFR-02 | Нефункциональное | Производительность | Анимация на слабых ПК | Система должна выполнять анимацию реакции с частотой не менее 24 кадров в секунду на ПК с процессором Intel Celeron и 4 ГБ оперативной памяти. | StH-02, StH-05 | Работа в школах с устаревшим парком техники | Must Have | Испытание: замер частоты кадров на ПК минимальной конфигурации, значение не ниже 24 кадров/с. |
| NFR-03 | Нефункциональное | Масштабируемость | Число одновременных пользователей | Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 5 занятий по 30 учеников в каждом. | StH-03, StH-05 | Одновременная работа нескольких классов школы | Should Have | Испытание: тестовая нагрузка 150 подключений в течение 10 минут без отказов и без роста времени отклика более чем на 50 %. |
| NFR-04 | Нефункциональное | Надежность | Доступность в учебное время | Система должна быть доступна не менее 99 % времени в период с 8:00 до 20:00 в течение календарного месяца. | StH-01, StH-05 | Исключение срыва занятий из-за недоступности системы | Must Have | Анализ: журнал доступности за месяц опытной эксплуатации, суммарный простой в учебное время не более 1 %. |
| NFR-05 | Нефункциональное | Надежность | Резервное копирование | Система должна создавать резервную копию базы данных ежедневно и обеспечивать восстановление данных не более чем за 30 минут. | StH-05 | Сохранность данных учеников и быстрое восстановление | Must Have | Испытание: копия создается автоматически в заданное время; тестовое восстановление выполнено не более чем за 30 минут. |
| NFR-06 | Нефункциональное | Безопасность | Защита учетных данных | Система должна хранить пароли пользователей только в виде хеша и передавать данные между клиентом и сервером по протоколу HTTPS. | StH-03, StH-05 | Защита от утечки учетных данных | Must Have | Инспекция: в БД отсутствуют пароли в открытом виде; при обращении по HTTP выполняется перенаправление на HTTPS. |
| NFR-07 | Нефункциональное | Безопасность | Разграничение доступа к результатам | Система должна исключать доступ ученика к результатам других учеников; преподавателю должны быть доступны результаты только его групп. | StH-02, StH-03 | Соблюдение конфиденциальности учебных данных и 152-ФЗ | Must Have | Испытание: при 100 % тестовых обращений к чужим результатам система возвращает отказ в доступе. |
| NFR-08 | Нефункциональное | Безопасность | Согласие на обработку ПДн | Система должна предоставлять доступ несовершеннолетнему ученику только после фиксации согласия его родителей на обработку персональных данных. | StH-03, StH-04, 152-ФЗ | Соблюдение законодательства о персональных данных | Must Have | Испытание: учетная запись ученика без отметки о согласии не может выполнить вход. |
| NFR-09 | Нефункциональное | Безопасность | Безопасность контента | Система не должна содержать в каталогах и заданиях описаний получения опасных и запрещенных веществ. | StH-04 | Уверенность родителей в безопасности содержимого | Must Have | Инспекция: просмотр всех записей каталога и заданий, количество нарушений равно 0. |
| NFR-10 | Нефункциональное | Объяснимость | Обоснованность результата проверки | Система должна сопровождать каждый результат проверки пояснением и давать преподавателю возможность изменить автоматическую оценку. | StH-01, StH-02 | Итоговое решение об оценке остается за преподавателем | Must Have | Демонстрация: для 100 % проверок отображается пояснение; преподаватель изменяет оценку, изменение фиксируется в истории. |
| NFR-11 | Нефункциональное | Удобство использования | Освоение интерфейса преподавателем | Система должна обеспечивать возможность создать занятие и выдать реагенты за время не более 5 минут для преподавателя, впервые работающего с системой. | StH-01 | Снижение сопротивления преподавателей внедрению | Must Have | Испытание: не менее 3 преподавателей выполняют контрольное задание по краткой инструкции, время выполнения не более 5 минут. |
| NFR-12 | Нефункциональное | Удобство использования | Читаемость интерфейса | Система должна корректно отображаться при разрешении экрана не менее 1280×720 пикселей и использовать шрифт основного текста не менее 14 пунктов. | StH-02 | Комфортная работа на школьных компьютерах | Should Have | Инспекция: проверка интерфейса на разрешениях 1280×720 и 1920×1080, элементы не перекрываются, шрифт не менее 14 пунктов. |
| NFR-13 | Нефункциональное | Совместимость | Поддержка браузеров | Система должна работать без установки дополнительного ПО в актуальных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс Браузер. | StH-05 | Работа на компьютерах с разными операционными системами | Must Have | Испытание: выполнение основных сценариев UC-01 и UC-02 в четырех указанных браузерах без ошибок. |

Таблица 13 – Ограничения

| Идентификатор | Тип | Наименование | Формулировка | Источник | Обоснование | Приоритет | Критерий верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON-01 | Ограничение | Технологии реализации | Система должна быть реализована на языках программирования Python, JavaScript, а также HTML и CSS с использованием свободно распространяемых библиотек. | Учебный проект | Требования к уровню сложности проекта и отсутствию бюджета | Must Have | Инспекция: исходный код написан только на указанных языках, все библиотеки имеют открытые лицензии. |
| CON-02 | Ограничение | Хранение данных | Данные системы должны храниться в реляционной базе данных без использования платных СУБД. | Учебный проект | Отсутствие бюджета на лицензии | Must Have | Инспекция: в проекте используется СУБД SQLite, сторонние платные сервисы отсутствуют. |
| CON-03 | Ограничение | Правовые ограничения | Система должна соответствовать требованиям 152-ФЗ и 149-ФЗ, а также ФГОС основного общего образования. | 152-ФЗ, 149-ФЗ, ФГОС | Правовые нормы обязательны для образовательных организаций | Must Have | Анализ: сопоставление функций системы с требованиями законов, замечания отсутствуют. |
| CON-04 | Ограничение | Роль системы | Система должна дополнять реальные лабораторные работы и не должна принимать итоговых решений об оценке и выдавать документы об образовании. | StH-01, StH-03 | Границы системы определены в предварительном анализе | Must Have | Инспекция: в системе отсутствуют функции выдачи сертификатов и автоматического выставления итоговых оценок без участия преподавателя. |
| CON-05 | Ограничение | Сроки и ресурсы | Разработка должна быть выполнена одним исполнителем в срок до 20.12.2026 без выделенного бюджета. | Учебный план | Ограниченные сроки выполнения проекта | Must Have | Анализ: готовый к защите комплект документов и система предъявлены до 20.12.2026. |
| CON-06 | Ограничение | Объем каталога | Симуляция должна охватывать только реакции неорганической химии, включенные в каталог системы в рамках школьной программы. | StH-01, StH-02 | Ограничение объема проекта и обеспечение достоверности реакций | Must Have | Инспекция: каталог содержит только реакции, подтвержденные учебной литературой; реакции вне каталога не моделируются. |
| CON-07 | Ограничение | Внешняя инфраструктура | Видеосвязь между участниками, хостинг серверной части и финансовые операции должны оставаться вне системы. | Границы системы | Разделение ответственности между системой и внешней средой | Must Have | Инспекция: в системе отсутствуют модули видеосвязи, платежей и собственной серверной инфраструктуры. |

Анализ полноты и непротиворечивости требований

Итоговый перечень содержит 50 требований: 30 функциональных, 13 нефункциональных и 7 ограничений. По приоритетам они распределены следующим образом: Must Have – 35, Should Have – 10, Could Have – 3, Won't Have – 2. Для проверки качества перечня выполнены проверки полноты, однозначности и непротиворечивости.

Проверка полноты по стейкхолдерам

Для каждого стейкхолдера из реестра (таблица 1) проверено наличие не менее одного требования, отражающего его ключевую потребность или опасение. Результаты проверки представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Проверка полноты по стейкхолдерам

| Код | Требования, отражающие потребность | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| StH-01 | FR-05, FR-06, FR-08, FR-10, FR-17, FR-18, FR-19, FR-25, NFR-01, NFR-10, NFR-11 | Потребности и опасения обеспечены требованиями |
| StH-02 | FR-09, FR-11 – FR-16, FR-19, FR-20, FR-23, FR-24, NFR-02, NFR-07, NFR-10, NFR-12 | Потребности и опасения обеспечены требованиями |
| StH-03 | FR-01, FR-03, FR-04, FR-25, FR-26, NFR-07, NFR-08, FR-29 (Won't Have) | Пробел: интеграция с электронным журналом не входит в текущий объем работ; требование подлежит уточнению (TBD-02) |
| StH-04 | FR-09, NFR-08, NFR-09, FR-28 (Won't Have) | Пробел: еженедельный отчет для родителей не входит в текущий объем работ; требование подлежит уточнению (TBD-01) |
| StH-05 | FR-02, FR-03, FR-22, FR-30, NFR-04, NFR-05, NFR-06, NFR-13 | Потребности и опасения обеспечены требованиями |

Проверка полноты по сценариям использования

Для каждого шага основного потока сценариев из подраздела 5.2 проверено наличие соответствующего функционального требования. Матрица трассировки шагов сценариев на требования представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Матрица трассировки шагов сценариев на требования

| Сценарий | Шаги основного потока | Обеспечивающие требования |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 1 | FR-02, FR-05 |
|  | 2 | FR-06, FR-07 |
|  | 3 | FR-08 |
|  | 4 | FR-09, FR-21 |
|  | 5 | FR-10 |
|  | 6 | FR-11, FR-17, FR-21 |
| UC-02 | 1 | FR-11 |
|  | 2, 3 | FR-09, FR-12 |
|  | 4 | FR-13, FR-14 |
|  | 5 | FR-15 |
|  | 6 | FR-15, FR-16 |
|  | 7 | FR-17, FR-23 |
| UC-03 | 1 | FR-18, FR-20 |
|  | 2 | FR-19 |
|  | 3 | FR-19, FR-23 |
|  | 4, 5 | FR-19, FR-21 |
|  | 6 | FR-15 |
|  | 7 | FR-17 |
| UC-04 | 1, 2, 3 | FR-23 |
|  | 4 | FR-23, FR-25 |
|  | 5, 6 | FR-25 |
|  | 7 | FR-24 |
| UC-05 | 1, 2 | FR-03 |
|  | 3, 4 | FR-01, FR-03 |
|  | 5, 6 | FR-02, FR-03 |
|  | 7 | FR-03 |

При первой проверке выявлены шаги и альтернативные потоки, не имевшие соответствующих требований: рекомендация набора реагентов (UC-01, шаг 2), запрос подсказки (UC-03, шаг 1) и обработка отсутствующей реакции (UC-02, поток 4а). Для них в перечень добавлены требования FR-06, FR-20 и FR-14. После доработки каждый шаг основных потоков всех сценариев обеспечен не менее чем одним функциональным требованием. Требования FR-04, FR-26, FR-27, FR-28, FR-29 и FR-30 не привязаны к шагам основных потоков, так как описывают вспомогательные функции либо не входят в текущий объем работ.

Проверка на однозначность

Все требования проверены на наличие оценочных прилагательных без количественного определения. Найденные неоднозначные формулировки заменены измеримыми критериями (таблица 16).

Таблица 16 – Замена оценочных формулировок измеримыми критериями

| Исходная формулировка | Измеримый критерий | Требование |
| --- | --- | --- |
| Быстро показывать реагент ученику | Не позднее чем через 1 с после выдачи | FR-08 |
| Оперативно уведомлять преподавателя об ошибке | Не позднее чем через 2 с после события | FR-18 |
| Высокая точность симуляции | 100 % совпадений с формулами в не менее чем 10 проверенных реакциях | FR-13 |
| Понятное объяснение ошибки | Не более 300 символов, содержит правильный ответ или алгоритм решения | FR-16 |
| Крупный шрифт задания | Не менее 16 пунктов | FR-11 |
| Работа на слабых компьютерах | Не менее 24 кадров/с на Intel Celeron и 4 ГБ ОЗУ | NFR-02 |
| Надежная работа в учебное время | Доступность не менее 99 % с 8:00 до 20:00 | NFR-04 |
| Быстрое восстановление данных | Не более 30 минут | NFR-05 |
| Простой интерфейс для преподавателя | Создание занятия и выдача реагентов за время не более 5 минут | NFR-11 |
| Много одновременных пользователей | Не менее 5 занятий по 30 учеников | NFR-03 |

Проверка на непротиворечивость

Для пар требований, относящихся к одной функции или характеристике системы, проверена совместность их одновременного выполнения. Выявленные противоречия и стратегии их разрешения представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Выявленные противоречия и стратегии их разрешения

| Пара требований | Суть противоречия | Стратегия разрешения |
| --- | --- | --- |
| FR-21 и NFR-02 | Синхронизация не более чем за 2 с и плавная анимация конкурируют за ресурсы слабого компьютера | Анимация выполняется отдельно от обработки сообщений; при низкой частоте кадров включается упрощенная анимация, приоритет отдается синхронизации |
| FR-23 и FR-04 | Хранение результатов 12 месяцев противоречит праву пользователя на удаление своих данных | По запросу удаляются ФИО и email, учебные результаты сохраняются в обезличенном виде без привязки к личности |
| FR-24 и NFR-07 | Аналитика по ученику требует доступа к результатам, а NFR-07 ограничивает доступ к чужим результатам | Доступ разграничивается по ролям: ученик видит только свои данные, преподаватель – данные своих групп; NFR-07 уточнена |
| FR-15 и CON-04 | Автоматическая проверка ответа может рассматриваться как выставление итоговой оценки | Результат проверки считается предварительным, итоговую оценку подтверждает или изменяет преподаватель (NFR-10) |
| FR-13 и CON-06 | Требование 100 % достоверности реакций не выполнимо для реакций вне каталога | Требование относится только к реакциям каталога; остальные обрабатываются по FR-14 |

Требования, подлежащие уточнению

По результатам проверок зафиксированы следующие вопросы, которые необходимо уточнить у заказчика в следующей итерации:

TBD-01. Способ передачи еженедельного отчета об успеваемости родителям (мобильное приложение, электронная почта или печатная форма) – источник StH-04, связано с FR-28;

TBD-02. Формат и способ обмена данными с электронным журналом учебного заведения – источник StH-03, связано с FR-29;

TBD-03. Перечень тем и реакций, которые должны войти в каталог в первой версии системы – источник StH-01, связано с FR-07 и CON-06.

Требования к видам обеспечения

Для полноценного функционирования системы должны быть реализованы следующие виды обеспечения.

Требования к математическому обеспечению

Математическое обеспечение системы должно включать следующие алгоритмы и методы расчетов:

оценка результата ученика:

доля верных ответов: D = (Количество_верных_ответов / Количество_ответов) × 100 %;

рекомендуемая оценка: D ≥ 90 % – «5»; 75 % ≤ D < 90 % – «4»; 50 % ≤ D < 75 % – «3»; D < 50 % – «2»;

средний балл занятия: Σ(Оценка_i) / Количество_участников.

аналитика успеваемости:

доля ошибок по теме: E_t = (Количество_ошибок_по_теме / Количество_попыток_по_теме) × 100 %;

слабыми местами считаются три темы с наибольшим значением E_t при наличии попыток не менее чем по трем темам.

определение реакции:

поиск реакции в каталоге по набору веществ в ёмкости независимо от порядка их добавления;

при отсутствии реакции в каталоге выводится сообщение по требованию FR-14.

проверка ответа: сравнение ответа ученика с эталоном после нормализации (удаление лишних пробелов, приведение регистра, замена похожих символов в формулах);

валидация данных:

формат email и уникальность адреса;

длина пароля не менее 8 символов;

непустой ответ ученика и непустой текст задания (не более 2000 символов).

округление:

проценты – 1 знак после запятой;

средний балл – 1 знак после запятой;

время отклика – миллисекунды.

Требования к информационному обеспечению

Требования к операционной системе клиентских компьютеров: Windows 10/11, macOS 10.15 (Catalina) или более поздние версии, Linux (с поддержкой графического интерфейса). Клиентская часть работает в браузере, установка дополнительного ПО не требуется.

Информация в системе должна храниться в реляционной базе данных. Структура базы данных должна включать следующие основные сущности: пользователи, группы, вещества, оборудование, реакции, занятия, выданные реагенты, задания, попытки ученика, сообщения чата и настройки пользователей. Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться в формате JSON, кодировка данных – UTF-8. Отчеты формируются в форматах PDF и XLSX.

Требования к метрологическому обеспечению

Данная информационная система не содержит измерительных каналов, поскольку не производит измерений физических величин. Значения, отображаемые в симуляции (цвет, объем, признаки реакции), являются результатом моделирования и не используются как результаты измерений.

Требования к метрологической совместимости технических средств системы не применяются, так как в ней отсутствуют измерительные каналы. Перечень измерительных, управляющих и вычислительных каналов, для которых требуется оценка точностных характеристик, отсутствует. Метрологическая аттестация системы не требуется.

Требования к техническому обеспечению

Для технического обеспечения информационной системы установлены следующие требования к техническим средствам.

Персональные компьютеры (ПК) пользователей:

процессор: Intel Celeron и выше;

оперативная память: от 4 ГБ;

видеоподсистема: поддерживающая разрешение не менее 1280x720 пикселей;

свободное дисковое пространство: не менее 500 МБ;

сетевая карта: для подключения к локальной сети или интернету;

скорость соединения: не менее 1 Мбит/с на одно рабочее место.

Устройства ввода: мышь и клавиатура. Сервер: 2 ядра процессора, оперативная память от 4 ГБ, свободное дисковое пространство от 20 ГБ, операционная система Windows или Linux.

Требования к программному обеспечению

Система должна быть разработана с использованием базовых языков программирования и свободно распространяемых библиотек, перечисленных в таблице 18.

Таблица 18 – Используемые языки программирования и библиотеки

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Python (версии 3.10 и выше) | Серверная часть: бизнес-логика, проверка ответов, симуляция реакций, формирование отчетов |
| HTML и CSS | Разметка страниц, оформление интерфейса, анимация реакций средствами CSS |
| JavaScript | Клиентская логика, перетаскивание элементов (HTML Drag and Drop API), рисование ёмкости и осадка на элементе canvas |
| Flask | Веб-фреймворк: маршрутизация, шаблоны Jinja2, обработка запросов |
| Flask-SocketIO и клиентская библиотека Socket.IO | Обмен данными в реальном времени между преподавателем и учениками (WebSocket) |
| Flask-SQLAlchemy (SQLAlchemy) | Объектно-реляционное отображение и работа с базой данных |
| SQLite | Реляционная СУБД для хранения данных системы |
| Flask-Login | Управление сеансами пользователей и аутентификация |
| Werkzeug (модуль security) | Хеширование паролей |
| Chart.js | Построение графиков успеваемости в браузере |
| ReportLab | Формирование отчетов в формате PDF |
| openpyxl | Формирование отчетов в формате Excel (XLSX) |
| unittest (стандартная библиотека Python) | Автоматическое тестирование серверной части |

Требования к лингвистическому обеспечению

Язык интерфейса и сообщений системы – русский. Названия веществ отображаются вместе с химическими формулами, индексы в формулах выводятся подстрочными символами. Сообщения об ошибках должны быть понятны пользователю и не содержать технических подробностей. Для хранения и вывода текста используется кодировка UTF-8.

Требования к надежности

Для обеспечения стабильной и надежной работы программы необходимо выполнить комплекс организационных и технических мероприятий. Примерный перечень таких мер представлен ниже:

достижение бесперебойного питания серверного оборудования и сети;

обеспечение доступности системы не менее 99 % времени в период с 8:00 до 20:00 (NFR-04);

ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных и проверка возможности восстановления (NFR-05);

сохранение состояния занятия на сервере, чтобы кратковременный разрыв соединения не приводил к потере данных ученика (FR-22);

регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;

регулярным выполнением требований ГОСТ Р 51188–98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов.

Требования к безопасности

Требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при эксплуатации программного обеспечения и защите информации:

защита от вредоносного ПО: проверка загружаемых файлов и ресурсов на наличие вредоносного кода;

безопасность данных пользователя: хранение паролей только в виде хеша, передача данных по протоколу HTTPS (NFR-06);

контроль доступа: разграничение прав пользователей по ролям, запрет доступа к результатам других учеников (FR-02, NFR-07);

защита персональных данных: получение согласия на обработку ПДн, а для несовершеннолетних – согласия родителей (FR-01, NFR-08);

безопасность контента: отсутствие в системе сценариев получения опасных и запрещенных веществ (NFR-09);

защита от типовых атак: проверка и экранирование данных, вводимых пользователем, ограничение числа неудачных попыток входа.

Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы в образовательной организации необходим один ИТ-администратор, который выполняет установку, резервное копирование и управление учетными записями. Преподаватели и ученики должны уметь пользоваться персональным компьютером и браузером на базовом уровне. Специальное обучение пользователей должно занимать не более одного часа и проводиться по краткой инструкции пользователя.

Требования к эксплуатации и обслуживанию

В процессе эксплуатации должно обеспечиваться:

ежедневное резервное копирование базы данных и хранение не менее 7 последних копий;

ведение журнала ошибок и действий администратора;

периодическое обновление каталога веществ и реакций после проверки новых записей специалистом-химиком;

хранение истории занятий и результатов не менее 12 месяцев с последующим архивированием.

Требования к патентной чистоте

Программный продукт должен создаваться исключительно с использованием компонентов и технологий, на которые у разработчика есть законные права. Не допускается использование объектов интеллектуальной собственности, нарушающих авторские, смежные, патентные или иные права третьих лиц. Используемые библиотеки должны распространяться на условиях свободных лицензий, а изображения и тексты каталога должны быть созданы разработчиком либо иметь открытую лицензию. При разработке необходимо обеспечить полное соблюдение законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Требования к перспективам развития

В данном разделе изложены стратегические требования к развитию информационной системы, направленные на обеспечение масштабируемости и адаптации к растущим потребностям образовательных организаций:

расширение каталога. Добавление новых веществ и реакций, включая темы органической химии, а также возможность их пополнения преподавателями;

мобильное приложение. Разработка приложения для родителей с еженедельными отчетами об успеваемости (FR-28);

интеграция с внешними системами. Передача оценок в электронный журнал учебного заведения (FR-29);

развитие наглядности. Трехмерная визуализация молекул и лабораторного оборудования;

развитие аналитики. Сравнение результатов классов и выявление тем, вызывающих наибольшие затруднения;

масштабирование. Переход на серверную СУБД и увеличение числа одновременных занятий без снижения производительности.

Состав и содержание работ

Состав и содержание работ представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Состав и содержание работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ТЗ | 05.09.2026 – 01.10.2026 | Формулировка цели, задач, сценариев использования, требований к функционалу, интерфейсу и архитектуре ИС. | Утверждённое ТЗ в соответствии с ГОСТ и требованиями ВятГУ. |
| 2 | Анализ существующих аналогов | 06.09.2026 – 10.09.2026 | Исследование решений, выявление недостатков и формулировка требований к собственной системе. | Отчёт с обоснованием архитектурных и функциональных решений. |
| 3 | Проектирование архитектуры приложения | 13.10.2026 – 26.10.2026 | Определение модульной структуры: управление занятием, каталог и симуляция, проверка ответов, чат, аналитика, администрирование. | Схема архитектуры системы и описание взаимодействия модулей. |
| 4 | Создание макетов пользовательского интерфейса | 27.10.2026 – 09.11.2026 | Разработка интерфейсов для преподавателя, ученика и администратора: рабочие окна, выдача реагентов, личный кабинет. | Набор макетов с подписанными элементами и их функционалом. |
| 5 | Проектирование и реализация структуры БД | 10.11.2026 – 23.11.2026 | Создание нормализованной БД: пользователи, вещества, реакции, занятия, попытки, сообщения. | Готовая БД с обеспечением целостности и валидации данных. |
| 6 | Реализация модулей занятия и работы в реальном времени | 24.11.2026 – 07.12.2026 | Авторизация, создание занятия, выдача реагентов, отправка задания, синхронизация состояния. | Рабочие модули преподавателя и ученика с обменом данными в реальном времени. |
| 7 | Реализация симуляции, проверки ответов, чата и аналитики | 08.12.2026 – 13.12.2026 | Симуляция реакций, проверка ответов и объяснение ошибок, чат, графики успеваемости, отчеты. | Работающие модули симуляции, проверки, чата и аналитики. |
| 8 | Подготовка проектной документации | 14.12.2026 – 17.12.2026 | Оформление ТЗ, пояснительной записки, схем БД, описания API и сценариев использования. | Полный комплект технической документации. |
| 9 | Тестирование и отладка | 18.12.2026 – 20.12.2026 | Проверка функциональности, корректности симуляции, проверки ответов и формирования отчетов. | Стабильная версия ИС, готовая к защите. |

Порядок контроля и приемки

Виды и объем испытаний

Контроль и приемка системы проводятся в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021. Для системы устанавливаются следующие виды испытаний:

предварительные испытания. Проверка работоспособности отдельных модулей и системы в целом на тестовых данных, проводится разработчиком;

опытная эксплуатация. Проведение не менее одного тестового занятия с участием преподавателя и группы учеников;

приемочные испытания. Проверка соответствия системы требованиям настоящего ТЗ в присутствии комиссии.

Основные проверки, выполняемые при испытаниях, и критерии их прохождения представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Основные проверки при испытаниях

| № | Проверка | Метод | Критерий прохождения | Требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация состояния занятия | Испытание | Задержка не более 2 с при 30 подключениях | FR-21, NFR-01 |
| 2 | Достоверность симуляции реакций | Испытание с экспертом | 100 % совпадений в не менее чем 10 реакциях | FR-13 |
| 3 | Скорость проверки ответа | Испытание | Результат не позднее чем через 3 с | FR-15 |
| 4 | Разграничение доступа | Испытание | 100 % несанкционированных обращений отклонено | FR-02, FR-09, NFR-07 |
| 5 | Частота кадров анимации | Испытание | Не менее 24 кадров/с на ПК минимальной конфигурации | NFR-02 |
| 6 | Резервное копирование и восстановление | Демонстрация | Восстановление не более чем за 30 минут | NFR-05 |
| 7 | Выполнение сценариев UC-01 – UC-05 | Демонстрация | Все основные и альтернативные потоки выполнены без ошибок | FR-01 – FR-27 |
| 8 | Работа в браузерах | Испытание | Сценарии UC-01 и UC-02 выполняются в четырех браузерах | NFR-13 |
| 9 | Освоение интерфейса преподавателем | Испытание | Не менее 3 преподавателей, время не более 5 минут | NFR-11 |
| 10 | Соответствие правовым требованиям | Анализ и инспекция | Замечания отсутствуют | CON-03, NFR-08 |

Общие требования к приемке

Приемка системы проводится комиссией в составе представителей заказчика. Система считается принятой, если реализованы все требования с приоритетом Must Have, а по результатам приемочных испытаний не выявлено критических замечаний. Результаты приемки оформляются протоколом, а выявленные замечания устраняются исполнителем в срок, согласованный с заказчиком.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию в образовательной организации должны быть выполнены следующие работы:

подготовка рабочих мест: проверка соответствия компьютеров требованиям, установка актуальных версий браузеров;

развертывание серверной части и настройка резервного копирования;

наполнение каталогов веществ, оборудования и реакций и проверка их достоверности специалистом-химиком;

создание учетных записей преподавателей и учеников, сбор согласий на обработку персональных данных (для несовершеннолетних – согласий родителей);

обучение преподавателей работе с системой по краткой инструкции пользователя;

проведение пробного занятия и устранение выявленных замечаний.

Требования к документированию

Состав программной документации должен включать в себя:

техническое задание, которое содержит требования к результатам разработки ИС, цели, задачи и сроки выполнения. Документ должен иметь описание предметного содержания проекта и порядок сдачи работы;

пояснительную записку;

руководство пользователя с описанием работы преподавателя, ученика и администратора.

Вся необходимая документация должна быть написана с учетом требований следующих документов:

СТП ВятГУ 101-2004;

ГОСТ 34.602-2020;

ГОСТ 7.32-2017;

ГОСТ Р 59795-2021;

ГОСТ Р 59792-2021.

Источники разработки

При разработке технического задания использованы следующие источники:

- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021.

- ГОСТ 34.201-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021.

- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. – Введ. 2022-04-30. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021.

- ГОСТ Р 59792-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. – Введ. 2022-04-30. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. – Введ. 2016-11-01. – Москва : Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2017.

- О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования : приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287. – Текст : электронный.

- Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных : постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119. – Текст : электронный.

- Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс ; пер. с англ. – Москва : Русская редакция, 2004. – 576 с. – Текст : непосредственный.

- Коберн, А. Современные методы описания функциональных требований к системам / А. Коберн ; пер. с англ. – Москва : Лори, 2002. – 263 с. – Текст : непосредственный.

- Гринберг, М. Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке Python / М. Гринберг ; пер. с англ. А. Н. Киселева. – Москва : ДМК Пресс, 2014. – 272 с. – Текст : непосредственный.

- Python 3 Documentation. – URL: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Flask Documentation. – URL: https://flask.palletsprojects.com/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Flask-SocketIO Documentation. – URL: https://flask-socketio.readthedocs.io/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- SQLAlchemy Documentation. – URL: https://docs.sqlalchemy.org/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- HTML Drag and Drop API // MDN Web Docs. – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTML_Drag_and_Drop_API (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Chart.js Documentation. – URL: https://www.chartjs.org/docs/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- ReportLab Documentation. – URL: https://docs.reportlab.com/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- openpyxl Documentation. – URL: https://openpyxl.readthedocs.io/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- The ChemCollective. Virtual Lab. – URL: https://chemcollective.org/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. – URL: https://phet.colorado.edu/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

- Labster. Virtual Labs. – URL: https://www.labster.com/ (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.